## Slide 1: Enunciado trabalho de grupo GPI 2023-2024

## Slide 2
Trabalho de Grupo – GPI – 2023-2024
Os grupos devem ter entre 3 a 4 elementos
Data limite de entrega: 29 de Dezembro de 2023 até ás 23:59
Deverão ler atentamente “Descrição projeto GPI 2023-2024.pdf”, que consiste num relatório elaborado por uma equipa de gestão de produto da Carrier, um operador logístico que iniciou um ambicioso processo de transformação digital
Deverá ser elaborado um relatório em formato PDF, DOCX ou PPTX, com os seguintes elementos
  Introdução
  Uma explicação dos objetivos estratégicos da empresa a alcançar com o projeto
  Indicação da metodologia de gestão de projeto a usar e respetiva justificação
  Um documento de Vision Scope, com pelo menos os seguintes elementos
    Âmbito e objetivos do projeto
    Um Gantt Chart que ilustre, numa fase inicial de planeamento do projeto, dos milestones mais relevantes. De notar que não se pretende um planeamento detalhado do projeto, pois poderá não fazer sentido nesta fase, mas apenas que dê uma ideia global e macro do plano aos stakeholders
    Stakeholder Analysis
    Estrutura organizacional da equipa de projeto e identificação dos perfis técnicos necessários para o desenvolvimento da solução
    Identificação dos riscos e respetiva avaliação e tratamento
    Plano de comunicação e governo da relação da equipa (aos vários níveis) ao longo do projeto
(continua)

## Slide 3
Trabalho de Grupo – GPI – 2023-2024
(continuação)
  Construir e popular uma ferramenta de monitorização e controlo das atividades, adequada à metodologia selecionada (por exemplo ProjectLibre, Trello, Jira ou outro, à escolha do grupo). A ferramenta a construir deve permitir perceber as tarefas a executar, a duração esperada, o responsável etc.
  Indicação do(s) indicador(es) e métrica(s) a usar para o controlo do projeto
Apresentação em 15-20min do relatório, com a participação de todo o grupo em data a acordar, em Janeiro de 2024